Wang Chao, Olive, Felix, Rocky@GNG

Code Name “Apis”

Apis Dev Plan 0.1

Featurelist with Priority for the 1st Release

# Featurelist

## 功能总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **描述** | **优先级** | **难度** |
| 首页 | 登录（仅新浪微薄账号）**√** | 1 | 2 |
| 热门职位 | 2 | .5 |
| 热门企业 | 2 | .5 |
| 职位搜索（地名||职位||公司名）**√** | 1 | 3 |
| 我关注的 | 2 | 1 |
| RSS | 2 | 2 |
| 申请职位 B | 3 | 2 |
| 相关招聘 | 2 | 2 |
| 收藏职位 A | 2 | 1 |
| 关键字搜索历史**√** | 2 | 1 |
| 个人管理之求职者页面 | 我的申请记录 B | 3 | 2 |
| 我的职位收藏 A | 2 | 1 |
| 我的个人简历 | 3 | 6 |
| 我发布的信息（管理发布的求职信息） | 4 |  |
| 个人管理之招聘者页面 | 查看已发布的职位信息**√** | 1 | 2 |
| 关闭职位信息 | 2 | 1 |
| 查看申请者简历（申请数？说法可能要改） | 3 | 2 |
| 公共功能 | 发布求职信息**√** | 1 | 1 |
|  | 发布招聘信息 | 1 | 1 |
|  | 用户加信息的tag | 3 | 2 |
|  | 用户反馈 | 3 | 1 |
|  | 联系我们 | 3 | .5 |
|  | 关于我们 | 3 | .5 |

# Dev Plan

## Prototype

功能:全部优先级为1的功能, 和部分优先级为2的功能

时间:3月14日至3月22日

## Alpha Release

功能:全部优先级为1和2的功能, 3中的求职者相关功能

时间:3月24日至3月29日

## Debug day

功能:完善123所有功能,调试

时间:3月30日,3月31日

## Beta release

功能:123所有功能, 对外发布

时间:4月1日

# 备注

3月23日, 天气情况良好的话外出building一下，休息一下。